安徽理工大学本科毕业论文（设计）中期检查表

| 学号 | 2021300619 | 姓名 | 陈苏烨 | 专业班级 | 数据科学与大数据技术数大21-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 任丹丹 | 检查人 | 任丹丹 | 检查日期 | 2025年04月28日 |
| 题目 | 基于Springboot的旅游服务网站系统开发与设计 |  |  |  |  |
| 设计（论文）进度计划 | 2025年3月1日至3月15日：选择课题,着手数据及文献的收集，完成开题报告。 2025年3月16日至4月5日：构思程序设计思路，进行程序的编写、系统设计等工作。 2025年4月6日至5月5日：构思文章的基本框架和论述思路，撰写毕业设计初稿。 2025年5月5日至5月25日：根据老师的意见进行文档修改，最终定稿，准备答辩。 |  |  |  |  |
| 目前已经完成内容 | 已完成系统用户功能模块的设计与代码、管理员功能模块的设计与代码编写 |  |  |  |  |
| 尚需完成的内容 | 系统功能测试、完善论文初稿撰写、论文修改与定稿、查重降重工作 |  |  |  |  |
| 存在的问题和拟采取的办法 | 系统测试阶段可能发现功能缺陷或性能问题 论文撰写时间较紧张，特别是系统测试与论文撰写有重叠 管理员与用户功能模块的接口对接可能存在兼容性问题 |  |  |  |  |
| 指导教师签名 |  |  |  |  |  |